当初設計額500万円未満の工事の総括報告表

| １．工事概要 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工事番号・工事名 | 第 － 号・ 工事 |  |  |
| 工事場所 | 上越市 地内 |  |  |
| 工事内容 | 【ガス】 【水道】 |  |  |
| 工期 | 自）令和 年 月 日 ～ 至）令和 年 月 日 |  |  |
| 請負金額 | ￥ , , －（税込） |  |  |
| 請負者 |  |  |  |
| ２．計画工程表（別添）※様式任意 |  |  |  |
| ３．現場組織表 |  |  |  |
| 現場代理人 | TEL |  |  |
| 副現場代理人 | TEL |  |  |
| 主任技術者 | TEL |  |  |
| ４．指定機械（ 有・無 ）※設計書で条件明示されている機械を記載する。（別紙１） |  |  |  |
| ５．主要船舶・機械（ 有・無 ）※設計書で指定されている機械以外の主要なものを記載する。（別紙１） |  |  |  |
| ６．主要資材（材料検査時に提出）※様式任意 |  |  |  |
| ７．施工方法 |  |  |  |
| 火気に関する計画 （ 有・無 ） | 火気の使用場所 | 消火設備の概要 | 使用時期 |
|  |  |  | 月 日～ 月 日 |
| ８．施工管理計画 |  |  |  |
| 段階確認の予定 | 段階確認の内容 |  | 確認予定時期 |
|  |  |  | 月 日頃 |
|  |  |  | 月 日頃 |
| ９．安全管理 |  |  |  |
| ・月4時間以上の安全教育の内容 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| ・作業主任者 （ 有・無 ） | 該当作業 | 所属会社名 | 資格者名 |
| １０．緊急時の体制及び対応（別紙１） |  |  |  |
| １１．交通管理（別添）※様式任意 |  |  |  |
| １２．環境対策（ 有・無 ）※特定建設作業を伴う場合に届出書の写しを添付 |  |  |  |
| １３．現場作業環境の整備（ 有・無 ）※現場事務所、休憩所等を設置する場合に添付 ※様式任意 |  |  |  |
| １４．再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 ※建設リサイクル法関連様式の写しを添付 |  |  |  |
| １５．その他 施工体制台帳の写し・施工体系図の写し |  |  |  |

（別紙１）

| ４．指定機械（ 有・無 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機 械 名 | メーカー名 |  | 型式名 | 排出ガス対応型 指定番号 |  | 低振動型 指定番号 |  | 低騒音型 指定番号 | 台数 | 使用 工種 | 備考 |
| ５．主要船舶・機械（ 有・無 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 機 械 名 |  | 規格 |  | 台数 |  |  | 使用工種 |  | 備 考 |  |  |
| １０．緊急時の体制及び対応 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 現場事務所（現場代理人） TEL |  |  |  |  | 本社・支社等 TEL |  |  |  |  |  |  |
| 警察署 警察署 TEL |  |  |  |  | 監督員 TEL |  |  |  |  |  |  |
| 消防署 消防署 TEL |  |  |  |  | 上越市ガス水道局 課 TEL |  |  |  |  |  |  |
| 労働基準監督署 労働基準監督署 TEL |  |  |  |  | 電力会社 東北電力㈱上越営業所 TEL |  |  |  |  |  |  |
| 救急病院 病院 TEL |  |  |  |  | NTT東日本新潟 TEL |  |  |  |  |  |  |
| 家族 |  |  |  |  | 市役所（道路・下水等） 上越市役所 TEL ０２５－５２６－５１１１ |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  | 鉄道 TEL |  |  |  |  |  |  |

【記入例】当初設計額500万円未満の工事の総括報告表

| １．工事概要 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工事番号・工事名 | 第経10－経20号・ガス水道管入替工事 |  |  |
| 工事場所 | 上越市木田１丁目地内 |  |  |
| 工事内容 | 【ガス】PEφ50 L=10ｍ 【水道】HPPEφ50 L=10ｍ 排泥管2箇所 |  |  |
| 工期 | 自）令和4年6月10日 至）令和4年8月30日 |  |  |
| 請負金額 | ￥ 1,688,000－（税込） |  |  |
| 請負者 | □□□□株式会社 |  |  |
| ２．計画工程表（別添）※様式任意 |  |  |  |
| ３．現場組織表 |  |  |  |
| 現場代理人 | □□ □□ TEL 090－××××－×××× |  |  |
| 副現場代理人 | □□ □□ TEL 090－××××－×××× |  |  |
| 主任技術者 | □□ □□ TEL 090－××××－×××× |  |  |
| ４．指定機械（ 有・無 ）※設計書で条件明示されている機械を記載する。（別紙１） |  |  |  |
| ５．主要船舶・機械（ 有・無 ）※設計書で指定されている機械以外の主要なものを記載する。（別紙１） |  |  |  |
| ６．主要資材（材料検査時に提出）※様式任意 |  |  |  |
| ７．施工方法 |  |  |  |
| 火気に関する計画 （ 有・無 ） | 火気の使用場所 | 消火設備の概要 | 使用時期 |
| ８．施工管理計画 |  |  |  |
| 段階確認の予定 | 段階確認の内容 |  | 確認予定時期 |
|  | 気密試験 |  | 7月25日頃 |
|  | 水圧試験 |  | 7月25日頃 |
| ９．安全管理 |  |  |  |
| ・月4時間以上の安全教育の内容 |  |  |  |
| 6月 地山崩壊による災害に関すること |  |  |  |
| 7月 交通災害に関すること |  |  |  |
| ・作業主任者 （ 有・無 ） | 該当作業 | 所属会社名 | 資格者名 |
|  | 地山掘削作業主任者 | □□□□㈱ | □□ □□ |
|  | 土止支保工作業主任者 | □□□□㈱ | □□ □□ |
| １０．緊急時の体制及び対応（別紙１） |  |  |  |
| １１．交通管理（別添）※様式任意 |  |  |  |
| １２．環境対策（ 有・無 ）※特定建設作業を伴う場合に届出書の写しを添付 |  |  |  |
| １３．現場作業環境の整備（ 有・無 ）※現場事務所、休憩所等を設置する場合に添付 ※様式任意 |  |  |  |
| １４．再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 ※建設リサイクル法関連様式の写しを添付 |  |  |  |
| １５．その他 施工体制台帳の写し・施工体系図の写し |  |  |  |

（別紙１）

| ４．指定機械（ 有・無 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機 械 名 | メーカー名 |  | 型式名 | 排出ガス対応型 指定番号 |  | 低振動型 指定番号 |  | 低騒音型 指定番号 | 台数 | 使用 工種 | 備考 |
| バックホウ | ○○○ |  | ○○-○ |  |  |  |  |  | 1台 | 土工事 | 0.2m3 |
| 発動発電機 （可搬式） | ○○○ |  | ○○○ |  |  |  |  |  | 1台 | 土工事 | 7.5kw |
| ５．主要船舶・機械（ 有・無 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 機 械 名 |  | 規格 |  | 台数 |  |  | 使用工種 |  | 備 考 |  |  |
| ダンプトラック |  | 4ｔ |  | 2台 |  |  | 土工事 |  | □□□□㈱ |  |  |
| ダンプトラック |  | 2ｔ |  | 1台 |  |  | 土工事 |  | □□□□㈱ |  |  |
| 移動式クレーン |  | 2.9ｔ吊り |  | 1台 |  |  | 土工事 |  | □□□□㈱ |  |  |
| １０．緊急時の体制及び対応 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 現場事務所（現場代理人）□□ □□ TEL ０９０－××××－×××× |  |  |  |  | 本社・支社等 □□□□㈱ TEL ０２５－××××－×××× |  |  |  |  |  |  |
| 警察署 上越警察署 TEL ０２５－５２１－０１１０ |  |  |  |  | 監督員 □□ □□ TEL ０９０－××××－×××× |  |  |  |  |  |  |
| 消防署 上越消防署 TEL ０２５－５４５－０１１９ |  |  |  |  | 上越市ガス水道局 ○○課 TEL ０２５－５２２－５５１３ |  |  |  |  |  |  |
| 労働基準監督署 上越労働基準監督署 TEL ０２５－５２４－２１１１ |  |  |  |  | 電力会社 東北電力㈱上越営業所 TEL ０１２０－１７５－４６６ |  |  |  |  |  |  |
| 救急病院 上越総合病院 TEL ０２５－５２４－３０００ |  |  |  |  | NTT東日本新潟 TEL ０２５－××××－×××× |  |  |  |  |  |  |
| 救急病院 上越地域医療センター病院 TEL ０２５－５２３－２１３１ |  |  |  |  | 市役所（道路・下水等） 上越市役所 TEL ０２５－５２６－５１１１ |  |  |  |  |  |  |
| 救急病院 新潟県立中央病院 TEL ０２５－５２２－７７１１ |  |  |  |  | 家族 |  |  |  |  |  |  |